**会议纪要**

|  |
| --- |
| **会议主题：** HONEYCOMB MOBILE 移动应用开发平台V1.0项目结项评审和发布  **会议地点：** 中控信息大楼A2512  **会议时间:**  2018年8月29日9:30  **与会人员:**  赵鸿鸣、姜雪明、沈斌、陈峰毅、李桂平、奚军虎、王波、杨奇泽、徐畅、陈正义、殷豪祥  **记录人员:**  夏丽 |
| * **会议主要议题**  1. 杨奇泽介绍HONEYCOMB MOBILE 移动应用开发平台V1.0项目完成情况、产品发布和后续规划；   2、与会人员根据项目完成情况，后续规划等提出意见。   * **会议内容**   **1、项目结项汇报：**杨奇泽从项目目标完成情况、后续规划等方面进行汇报并进行了项目功能演示。  **2、与会人员结合成果及后续规划提出意见：**  1）产品发布时，应详细注明系统所适用的机型、软件版本和分辨率适配情况；   1. 后续需对离线数据库功能进行完善； 2. 部分事业部已经在项目上实施，功能满足需求，反馈良好，但后续维护需及时和开发文档需细化、准确性需提高； 3. 后续继续优化APP，比如 安卓版本，App最小化一段时间后进程会被系统kill掉，导致app停止运行， 4. 彻底解决地图坐标不稳定问题； 5. 后续规划：可考虑支持警务通等，具体后期讨论。  * **会议结论**   经评委讨论，并对项目各要素进行综合评估，项目整体完成较好，同意**项目结项。**后续迭代产品对遗留问题进一步解决，**事业部需大力推广应用**。  **（评审人员：**赵鸿鸣、姜雪明、沈斌、陈峰毅、李桂平、奚军虎、王波） |
| **下阶段的工作：**  项目完成知识产权工作（如申请软件著作权、专利等）。 |
| **本次会议附件材料：**  **无** |

**记录整理: 夏丽 审核: 姜雪明**